# ROMÂNIA						     (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                                            PRIMAR

DIRECŢIA ŞCOLI                                                                                      Soós Zoltán

Nr. ................... din ..............

REFERAT  DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul „SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL ”

aprobat  prin HCL nr. 176/30.05.2019

Clădirile şcolii sunt situate în Târgu Mureş , Str. Muncii nr. 17 sunt  proprietatea municipiului Târgu Mureş, fiiind construite  în anul 1981 .

La Școala Gimnaziala Mihai Viteazul, își desfășoară activitatea 70 cadre didactice, 785 elevi, 5 personal auxiliar și 7 personal nedidactic. De asemenea, în cadrul grădiniței, exista înscriși 151 preșcolari, 12 cadre didactice, 1 personal auxiliar și 7 personal nedidactic. 	Gradinita nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate.

Clădirea studiată este identificată în cadrul extrasului de carte funciară ca și corp C1 are regimul de înălțime  Subsol partial + Parter + 2 Etaje.

Se propune reabilitarea si mansardarea/etajarea clădirii scolii. De asemenea

se propune adaptarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități si se propune realizarea unor

compartimentari și schimbarea unor funcțiuni de încăperi. Astfel, se va amenaja la parterul clădirii un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, se va reface rampa de acces in clădire pentru persoanele cu dizabilități si se va amplasa o servoscara pe balustrada casei de

scară 1 pentru a asigura accesul la toate etajele clădirii , se vor realiza lucrări de reabilitare integrală, se va aplica un termosistem pe fațade, se va termoizola planșeul peste ultimul etaj și peste subsolul partial.

Pentru adaptarea clădirii la numărul de elevi existent în scoală, se va extinde clădirea pe

verticală, prin prelungirea caselor de scară și realizarea unui nou nivel, în care se vor amenaja săli de clasă și laboratoare moderne dotate cu mobilier și aparatură corespunzătoare. Se vor

reface instalatiile termice, sanitare, cu inlocuirea tuturor obiectelor sanitare. De asemenea, se vor reface instalatiile electrice, iar iluminatul va fi de tip LED.

Prin intocmirea Studiului de fezabilitate s-a avut în vedere și posibilitatea  obţinerii unei asistențe financiare nerambursabile, prin   POR 2021-2027 .

Prezenta investiție urmărește în principal asigurarea unui spațiu care să corespundă numărului de copii aflat în continuă creștere în Municipiul Târgu Mureș, care să respecte normativele și normele în vigoare, astfel ajutând la dezvoltarea și creșterea nivelului de educație, de socializare și stării de sănătate a copiilor, cât și creșterea numărului de copii care participă la actul educațional.

Astfel, se va îmbunătăţi calitatea infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor în domeniul egalităţii de şanse, protejarea mediului si dezvoltare durabilă.

Prezentul proiect promovează o investiţie în scopul încurajării educației și creșterii numărului de copii, precum și ridicarea nivelului de performanțe a acestora prin asigurarea unor spații optime pentru desfășurarea activităților.

Având în vedere că Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  „SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL” a fost întocmit în anul 2018 , iar datorită unor modificări legislative de la data întocmirii proiectului în faza Studiului de fezabilitate în anul 2018 si septembrie 2020 se impune mdificarea Indicatorilor tehnico – economici .

Menţionăm ca actualizarea s-a făcut pe cadrul devizului general predat initial, iar la actualizare s-a avut in vedere evoluţia următorilor indicatori:

- Indice preţ consum comunicat de INSSE 5,45%.

- Creşterea manoperei intre 2017 si 2019, ţinând cont de datele comunicate de Comisia Naţionala de Strategie si Prognoza, cu precizarea ca 26,9% din valoarea lucrărilor reprezintă manopera, iar intre dec 2018 si ianuarie 2020 creşterea în procente a manoperei este de 57,9%).

Conform   prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare,  Instructiunea nr.1/2018  publicata in Monitorul Oficial nr.32/11.01.2019, modificata prin Instructiunea nr.2 publicata in Monitorul Oficial nr.296/17.04.2019 privind ajustarea prețului contractelor de achiziție  publica,  modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ţinând cont de indicele de inflatie în perioada decembrie 2018 - septembrie  2020, s-a solicitat ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Devizul General al obiectivului de investiție mai sus menționat și aprobați prin HCL nr.176/ 30.05.2019

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului cu 25,60 %.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

Proiectare si executie „ SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL”

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 8.767.217  lei

din care C+M (lei cu TVA): 5.817.499  lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 7.375.996  lei

din care C+M (lei fără TVA): 4.888.654   lei

| Durata de realizare a investitiei | 24 luni |
| --- | --- |
| Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) INVESTIȚIA DE BAZĂ: |  |

- Investiție de bază = 1.933,396 lei/mp X 3012mp = 5,823,389 lei fara TVA.

Eşalonarea investiţiei pe ani (INV cu TVA):

An I –  2.630.165,21 lei +TVA.

An II – 6.137.052,17 lei +TVA.

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

Clădirea studiată este identificată în cadrul extrasului de carte funciară ca și corp C1 are regimul de înălțime  Subsol partial + Parter + 2 Etaje.

Se propune reabilitarea integrală si mansardarea/etajarea clădirii scolii. De asemenea se propune adaptarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități si se propune realizarea unor compartimentari și schimbarea unor funcțiuni de încăperi. Astfel, se va amenaja la parterul clădirii un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, se va reface rampa de acces in clădire pentru persoanele cu dizabilități si se va amplasa o servoscara pe balustrada casei de scară 1 pentru a asigura accesul la toate etajele clădirii , se vor realiza lucrări de reabilitare integrală, se va aplica un termosistem pe fațade, se va termoizola planșeul peste ultimul etaj și peste subsolul partial.

Parametri propuși

| Categoria de importanță Clasa de importanță: • Gradul de rezistență la foc • Suprafață teren • S construită clădire propusă • S construită desfasurată propusă din care : - S construită școală propusă • Regimul de înălțime C1 • P.O.T. propus • C.U.T. propus • Suprafața utilă totală = • Număr utilizatori total în cadrul școlii • Numar copii | C (normală) II II 6741,00 mp 980,00 mp. 3682,00 mp 3012, 00 mp Subsol partial +Parter + 3 Etaje 14,53 % 0,54 2492,95 mp 867 persoane 785 copii |
| --- | --- |

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „ SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL   ”  în vederea  achizitiei  : Proiectare si executie  pentru obiectivul „SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL  ”     din Municipiul Tîrgu Mureș .

Aviz favorabil al

DIRECȚIA ȘCOLI

Director adjunct,                                                                           Şef serviciu,

Lobonț Horațiu                                                                        Darabont L.Tamaș

----------------------------                                                               ------------------------------

Întocmit,

Insp. principal Drăguț Călin

-------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                        Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                    (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ

PRIMAR

Soós  Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2021

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul de investiţii

„SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL, .aprobat  prin HCL nr. 176/30.05.2019

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr._____________din ____________, iniţiat de Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Şcoli,  - Serviciul Investiţii, Reparaţii, Şcoli, Biserici şi Spitale, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF /DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici. inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată pentru obiectivul  de investitii „SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL”.

Ţinând cont de prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

art.44 din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale

Potrivit dispozitiilor art. 108 alin.1 lit.d) , din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş,

În temeiul prevederilor  .129, alin.1, alin. 2  lit.”c” si d, respectiv alin.7 lit.a, lit.k, alin.9 lit.a, alin.10 lit.a, 133 alin.1, art.139 alin.1, art.196  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul                    „ SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZL” , aprobat prin HCL nr. 176/30.05.2019 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş,  Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli prin Serviciul Investiţii, Reparaţii, Şcoli, Biserici şi Spitale.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcţiei Şcoli,

- Direcţiei Economice

Viză de legalitate

p.Secretarul General al Municipiului Tîrgu Mureş

Soós Erika

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției “SF/DALI REABILITARE SI MANSARDARE SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZL”

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total:  8.676.217,00  lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 5.817.499,00  lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Calcul preț / mp construit

Suprafața desfășurată a imobilului = 3012mp;

Cost mp construit (lei fără TVA) – investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată =2.448,87lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise, dotare cu echipamente, proiectare și consultanță etc.);

Cost mp construit (lei fără TVA) – C+M = valoare C+M / suprafața desfășurată =1.623,06lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise);

Cost mp construit (lei cu TVA inclus) – investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată = 2.910,76lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise, dotare cu echipamente, proiectare și consultanță etc.);

Cost mp construit (lei cu TVA inclus) – C+M = valoare C+M / suprafața desfășurată =1.931,44lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise);

Cost mp construit (lei fără TVA) – investiție de baza = valoare deviz / suprafața desfășurată = 1.933,40lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise, dotare cu echipamente, proiectare și consultanță etc.);

Cost mp construit (lei fără TVA) – C+I = valoare C+I / suprafața desfășurată =1.565,31lei/mp (include: modernizarea construcției propriu-zise);

•	1 euro =4,8744 lei (Conform curs BNR din 23.10.2020).

Valoarea totală reprezintă1.513.211euro fără TVA, din care C+M reprezintă suma de1.002.924 euro fără TVA.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 24 luni din care 19 luni execuție.

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 60  luni

(luni de la data recepției la terminarea lucărilor)

1.3.Parametrii construcției existente:

- Suprafață teren								= 6741,00 mp

- Suprafață construită corp C1 existentă					= 966 mp

- Suprafața construită desfășurată						= 2774 mp

- Regimul de înălțime C1				         Subsol partial + Parter + 2 Etaje

- Regim de înaltime corp școală					           Parter + 2 Etaje

- Înălțime la atic (de la cota teren amenajat):				10,68 m

- P.O.T. existent								= 14,33 %

- C.U.T. existent								= 0,41

- Gradul de rezistență la foc							= II

- Categoria de importanță							= C

- Clasa de importanță								 = II

- Valoarea de inventar a construcției conf.fisa mijlocului fix	1.654.210,35 lei

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

Parametri propuși

- Categoria de importanță: 					C (normală)

- Clasa de importanță:						II

- Gradul de rezistență la foc	= 				II

- Suprafață teren		= 					6741,00 mp

- S construită clădire propusă	 =				980,00 mp.

- S construită desfasurată propusă = 				3682,00 mp din care

- S construită școală propusă =					3012, 00 mp

- Regimul de înălțime C1			                 Subsol partial +P + 3E

- P.O.T. propus		= 					 14,53 %

- C.U.T. propus		=					0,54

- Suprafața utilă totală   = 					2492,95 mp

- Număr utilizatori total în cadrul școlii	=			867 persoane

- Numar copii	=						785 copii

2.Eșalonarea investiției – total INV cu TVA

An I –  2.630.165,21 lei +TVA.

An II – 6.137.052,17 lei +TVA.

Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI  PROPUSE:

În vederea realizării modernizării și extinderii construcției, se propun următoarele măsuriasupra clădirii existente:

- Se vor îndepărta termoizolația, hidroizolația și betoanele de pantă existente pe terasă. Înainte de începerea lucrărilor se vor deconecta toate instalațiile de către personal tehnic calificat.

- Se va realiza un gol de scară in planșeul terasă existent și se va continua scara până la noul etaj.

- Deschiderea unor goluri în pereți, sau mărirea deschiderii unor goluri existente, se va face prin realizarea prealabilă a unui buiandrug, dimensionat corespunzător, care să depășească cu minim 30 cm noul gol de o parte şi de alta şi apoi se desface zidăria (cu grijă pentru a nu produce fisuri în restul structurii).

- Buiandrugii se vor realiza în două etape (pe câte jumătate din perete), și se vor rezema pe un pat de mortar, iar la partea superioară vor fi împănați, cu pane metalice și mortar vârtos între pane, iar golul se va deschide numai după realizarea buiandrugului;

- În zone unde se constată fisuri izolate în pereți după decopertarea tencuielilor se vor exeucta lucrări de reparatii prin injectarea fisurilor cu pastă de ciment si armarea rosturilor de zidarie pe lungimea fisurii.

- Umplerea  unor goluri în pereți existenți se vor realiza respectând anumite operațiuni: se va îndepărta tencuiala, se vor îndepărta jumătățile de cărămizi în vederea țeserii zidăriei. Se vor introduce armături în rosturile orizontale ale zidăriei la cca. 40 cm între ele. La partea inferioară se va dispune hidroizolație orizontală rigidă. Suprafața de contact între zidăria veche și zidăria nouă se va curăța cu jet de aer de praf, bucăți de cărămidă și impuritățile de orice natură. Se va folosi același tip de cărămidă la zidăria nouă, având același dimensiuni ca și în restul pereților și mortare de ciment clasa M10 (marca M100Z).

- Pe tot perimetrul clădirii se vor realize trotuare de protecție, etanșe.

- Refacerea și menținerea în stare de funcționare a sistemului de colectare a apelor de pe acoperiș și îndepărtarea lor prin rigole de clădire.

- Realizarea hidroizolațiilor verticale la nivelul elevațiilor pentru a elimina fenomenul de infiltrații ale apelor pluviale.

- Se vor reface toate trotuarele degradate și se vor realiza trotuare noi cu panta spre exterior. De asemenea, se va asigura etanșeizarea între trotuarul de gardă și soclul clădirii.

- Compartimentările noi propuse în clădirea existentă se vor realiza pe structură ușoară, din zidărie neportantă sau gips carton pe structură metalică.

În vederea realizării extinderii construcției, se propun următoarele măsuri:

- Construcția existentă se va supraetaja folosind o structură de pereți portanți din BCA.

- Scarile existente se vor prelungi si se vor arma cu bare independente BST 500S-B.

- Stâlpilor existenți li se vor continua armăturile longitudinale folosind ancore chimice. Armarea stâlpilor se va face cu armatură longitudinală și transversală de tip BST 500 S-B.

- Planșeul de peste etajul 3 se va realiza din beton armat, cu grinzi și centuri pe peretii de cărămidă. Placa va fi armată longitudinal cu bare BST 500 S-B  și transversal cu etrieri OB37.

Lucrările de termoizolare a anvelopei sunt:

- Se va realiza un termosistem la toți pereții exteriori, se va termoizola placa peste subsolul tehnic partial pe interior, se va realiza o termoizolație peste ultimul nivel.

- Se va realiza o termoizolatie exterioară din vată minerală bazaltică de 10 cm, amplasat la exterior.

- Izolarea termică a spaleților golurilor de ferestre și uși cu termosistem cu o grosime de 3 cm;

- Izolarea termică a soclului (zona clădirii existente), cu termosistem din XPS, cu prelungirea acestuia până la fundație, cu o grosime de 8 cm;

- Se va termoizola planșeul peste ultimul nivel cu vată minerală bazaltică de 20 cm.

- Se va termoizola placa peste canalul tehnic cu polistiren extrudat de 10 cm amplasat pe partea interioară a plăcii.

Întocmit,

Insp.pp. Drăguț Călin