ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. ____/2026

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul „REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUSUIOCULUI”

| DEVIZ GENERAL MAXIMAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| al obiectivului de investiţii |  |  |  |  |
| ”AMENAJARE TEREN SPORT STRADA BUSUIOCULUI - REAMENAJARE” MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ, JUD. MUREȘ |  |  |  |  |
|  |  |  | Valoare (lei) |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA (lei) | Valoare (cu TVA) |
|  |  | lei | 21% | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1,1 | Obţinerea terenului | - | - | - |
| 1,2 | Amenajarea terenului | - | - | - |
| 1,3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | - | - | - |
| 1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | - | - | - |
| TOTAL CAPITOL 1 |  | - | - | - |
| CAPITOLUL 2 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 85.000,00 | 17.850,00 | 102.850,00 |
| TOTAL CAPITOL 2 |  | 85.000,00 | 17.850,00 | 102.850,00 |
| CAPITOLUL 3 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |
| 3,1 | Studii | 1.000,00 | 210,00 | 1.210,00 |
|  | 3.1.1. Studii de teren | 1.000,00 | 210,00 | 1.210,00 |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | - | - | - |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice | - | - | - |
| 3,2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| 3,3 | Expertizare tehnică | - | - | - |
| 3,4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră | - | - | - |
| 3,5 | Proiectare | 195.000,00 | 40.950,00 | 235.950,00 |
|  | 3.5.1. Temă de proiectare | - | - | - |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | - | - | - |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general | 60.000,00 | 12.600,00 | 72.600,00 |
|  | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 120.000,00 | 25.200,00 | 145.200,00 |
| 3,6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 2.000,00 | 420,00 | 2.420,00 |
| 3,7 | Consultanţă | - | - | - |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii | - | - | - |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | - | - | - |
| 3,8 | Asistenţă tehnică | 18.500,00 | 3.675,00 | 22.175,00 |
|  | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
|  | 3.8.2. Dirigenţie de şantier | 7.500,00 | 1.575,00 | 9.075,00 |
|  | 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare | 1.000,00 | 210,00 | 1.210,00 |
| TOTAL CAPITOL 3 |  | 236.500,00 | 49.455,00 | 285.955,00 |
| CAPITOLUL 4 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |
| 4,1 | Construcţii şi instalaţii | 1.210.000,00 | 254.100,00 | 1.464.100,00 |
|  | 4.1.1 Obiect teren sport | 1.210.000,00 | 254.100,00 | 1.464.100,00 |
| 4,2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 51.600,00 | 10.836,00 | 62.436,00 |
| 4,3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 85.050,00 | 17.860,50 | 102.910,50 |
| 4,4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | - | - | - |
| 4,5 | Dotări | 41.850,00 | 8.788,50 | 50.638,50 |
| 4,6 | Active necorporale | - | - | - |
| TOTAL CAPITOL 4 |  | 1.388.500,00 | 291.585,00 | 1.680.085,00 |
| CAPITOLUL 5 |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| 5,1 | Organizare de şantier | 34.712,50 | 7.289,63 | 42.002,13 |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 34.712,50 | 7.289,63 | 42.002,13 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | - | - | - |
| 5,2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 17.694,43 | - | 17.694,43 |
|  | 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | - | - | - |
|  | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 6.906,56 | - | 6.906,56 |
|  | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 1.381,31 | - | 1.381,31 |
|  | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC | 6.906,56 | - | 6.906,56 |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| 5,3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 34.532,81 | 7.251,89 | 41.784,70 |
| 5,4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | - | - | - |
| TOTAL CAPITOL 5 |  | 86.939,74 | 14.541,52 | 101.481,26 |
| CAPITOLUL 6 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |
| 6,1 | Pregătirea personalului de exploatare | - | - | - |
| 6,2 | Probe tehnologice şi teste | - | - | - |
| Total capitol 6 |  | - | - | - |
| CAPITOLUL 7 |  |  |  |  |
| Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț |  |  |  |  |
| 7,1 | Cheltuieli aferente marjei de buget (max 25%) din (1+2+3+4+5.1.1) | 87.235,63 | 18.319,48 | 105.555,11 |
| 7,2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 87.235,63 | 18.319,48 | 105.555,11 |
| TOTAL GENERAL |  | 1.971.410,99 | 410.070,48 | 2.381.481,47 |
| din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  | 1.381.312,50 | 290.075,63 | 1.671.388,13 |
| Curs ghid |  | auguast 2026 | infor euro / lei | 5,2434 |
| Data: | August 2026 |  |  |  |