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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul:

„REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL”
Obiectivul de investiții „REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL” este situat în intravilanul municipiului Târgu Mureș, la intersecția străzilor Budai Nagy Antal și Narciselor, pe imobilul identificat prin CF nr. 144943 Târgu Mureș. Amplasamentul are suprafața totală de 779,00 mp și aparține domeniului public al Municipiului Târgu Mureș. 
În prezent, terenul reprezintă o dotare sportivă publică de proximitate, însă suprafața de joc asfaltată, împrejmuirea și dotările existente prezintă uzură și degradări. Sunt identificate deficiențe privind drenajul apelor meteorice, iluminatul dedicat, supravegherea video, controlul accesului, accesibilitatea, dotările auxiliare și integrarea peisageră. Menținerea situației actuale ar conduce la continuarea degradării și la creșterea costurilor ulterioare de întreținere și remediere.
Prin realizarea investiției se urmărește reabilitarea și modernizarea terenului de sport existent, transformarea acestuia într-o dotare publică de proximitate modernă, sigură și accesibilă și diversificarea activităților sportive și recreative pentru comunitatea locală.
Intervenția propusă urmărește realizarea unui teren multisport cu suprafață continuă, antiderapantă și rezistentă la uzură, amenajarea unei suprafețe de joc de aproximativ 327,09 mp, refacerea împrejmuirii, realizarea drenajului și gestionarea controlată a apelor meteorice, introducerea iluminatului sportiv, a supravegherii video și a controlului accesului, precum și realizarea facilităților auxiliare necesare exploatării.
Proiectul prevede, de asemenea, realizarea unui container funcțional destinat grupului sanitar, vestiarului și depozitării echipamentelor, a unei zone de odihnă, amplasarea de mobilier urban, puncte de hidratare și coșuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor, precum și îmbunătățirea integrării peisagere prin păstrarea și completarea vegetației existente.
Amplasamentul se află într-o zonă urbană consolidată, predominant rezidențială, iar intervenția este corelată cu condițiile urbanistice și cu avizele și studiile prezentate în documentația DALI. Soluțiile propuse urmăresc respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, accesibilitatea pentru toate categoriile de utilizatori, durabilitatea și eficiența utilizării resurselor. 







Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii „REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL”
a) Indicatori maximali – valoarea totală a obiectivului de investiții și construcții-montaj (C+M), conform devizelor generale
	Indicator
	Scenariul maximal – fără TVA
	Scenariul maximal – cu TVA
	Scenariul minimal – fără TVA
	Scenariul minimal – cu TVA

	Capitolul 4 – Investiția de bază
	844.400,00 lei
	1.021.724,00 lei
	444.750,00 lei
	538.147,50 lei

	Construcții-montaj (C+M)
	824.710,00 lei
	997.899,10 lei
	486.118,75 lei
	588.203,69 lei

	TOTAL GENERAL
	1.252.650,56 lei
	1.513.067,10 lei
	789.855,90 lei
	953.867,70 lei

	
	
	
	
	


Valorile de mai sus sunt preluate din devizele generale aferente celor două variante. Scenariul maximal are valoarea totală de 1.252.650,56 lei fără TVA, respectiv 1.513.067,10 lei cu TVA, iar Scenariul minimal are valoarea totală de 789.855,90 lei fără TVA, respectiv 953.867,70 lei cu TVA. 
Scenariul selectat si recomandat prin prezenta documentatie, stabilit in baza cerintelor de calitate si sustenabilitate prezentate in capitolele / punctele precedente este SCENARIUL MAXIMAL.  
Conform Devizului general:
	Nr. crt.
	Capitol de cheltuieli
	Fără TVA (lei)
	Cu TVA (lei)

	1
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
	0,00
	0,00

	2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	0,00
	0,00

	3
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
	—
	—

	4
	Cheltuieli pentru investiția de bază
	844.400,00
	1.021.724,00

	5
	Alte cheltuieli
	—
	—

	6
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00

	7
	Cheltuieli aferente marjei de buget și rezervei de implementare
	—
	—

	
	TOTAL GENERAL
	1.252.650,56
	1.513.067,10




În cadrul Capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, principalele valori sunt:
	Componența Capitolului 4
	Scenariul maximal
	Scenariul minimal

	4.1 Construcții și instalații
	705.000,00 lei
	420.000,00 lei

	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	43.600,00 lei
	0,00 lei

	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	71.050,00 lei
	0,00 lei

	4.5 Dotări
	24.750,00 lei
	24.750,00 lei

	TOTAL CAPITOL 4
	844.400,00 lei
	444.750,00 lei


b) Indicatori minimali / indicatori de performanță
Teren sport amenajat – 327,09 mp;
Container tip vestiar – grup sanitar complet echipat – 1 buc.;
Sistem de iluminat teren multisport – 1 buc.;
Sistem de supraveghere video – 1 buc.;
Spații verzi amenajate – 364,31 mp;
Arbori plantați – 14 buc.;
Arbuști cățărători plantați – 30 buc.
Indicator de proiect / rezultat: creșterea numărului total de utilizatori/an cu 30%. fileciteturn2file0L39-L86
Durata de realizare a investiției este de 12 luni, iar durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni. 
c) Descrierea sumară a proiectului și selectarea scenariului recomandat
În urma analizei variantelor tehnico-economice, documentația DALI recomandă SCENARIUL MAXIMAL. Acesta urmărește reabilitarea completă a infrastructurii sportive existente și reorganizarea funcțională a amplasamentului prin corelarea soluțiilor constructive, edilitare, arhitecturale și peisagere.
Scenariul maximal include reducerea suprafețelor mineralizate, creșterea suprafețelor verzi, utilizarea unor sisteme și materiale permeabile, gestionarea locală a apelor meteorice, îmbunătățirea calității vegetației și integrarea peisageră, precum și echiparea terenului pentru o exploatare sigură și controlată.
Față de Scenariul minimal, soluția maximală asigură un nivel superior de siguranță, accesibilitate, durabilitate, control al exploatării și calitate a amenajării, deși presupune un efort investițional inițial mai ridicat. Documentația DALI justifică alegerea Scenariului maximal ca soluție cu sustenabilitate superioară pe durata ciclului de viață. 
Finanțarea investiției se va asigura din bugetul local, iar dacă se consideră necesar se va putea contracta un credit în condițiile legislației în vigoare. 
Față de cele prezentate, considerăm oportună și necesară aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL”, cu scenariul maximal ca variantă recomandată pentru implementare.
Director,
Moldovan Florian
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H O T Ă R Â R E A     nr. ______
din _____________________ 2023
privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:
„REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL”
Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. ____ din __________ 2026, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul public Administrația Domeniului Public, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul „REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL”;
Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş;
Documentația DALI, proiect nr. 15.01/2026, elaborată de AT STUDIO SRL, pentru obiectivul „REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL”.
În conformitate cu:
Art. 1–2, art. 5 și art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 80–83 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b)–c), alin. (4) lit. d), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H o t ă r ă ş t e :
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI, indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul „REAMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA BUDAI NAGY ANTAL”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă scenariul tehnico-economic maximal, recomandat prin documentația DALI, având valoarea totală a investiției de 1.252.650,56 lei fără TVA, respectiv 1.513.067,10 lei cu TVA, din care construcții-montaj 824.710,00 lei fără TVA, respectiv 997.899,10 lei cu TVA.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Arhitect Șef și Serviciul public – Administrația Domeniului Public.
Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Municipiului Târgu Mureș;
- Direcției Economice;
- Direcției Arhitect Șef;
- Serviciului public – Administrația Domeniului Public.
Viză de legalitate,
Secretar general al Municipiului Târgu Mureș
Bordi Kinga

         *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute  de art. 129, art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
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