		Proiect
  		     (nu produce efecte  juridice)*
ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. ____/2026
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru obiectivul „REAMENAJARE STRADA BALADEI”
	DEVIZ GENERAL

	al obiectivului de investitii

	AMENAJARE STRADA BALADEI - VAR. 1

	
	

	 
	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	lei 
	lei 
	lei
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
	

	
	

	1.1.
	Obtinerea terenului
	3.500.000,00
	735.000,00
	4.235.000,00
	

	1.2.
	Amenajarea terenului - demolari imobile
	400.000,00
	84.000,00
	484.000,00
	

	1.3.
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	75.000,00
	15.750,00
	90.750,00
	

	Total capitol 1
	3.975.000,00
	834.750,00
	4.809.750,00
	

	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
	

	
	

	Total capitol 2
	0,00
	0,00
	0,00
	

	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
	

	
	

	3.1.
	Studii
	39.000,00
	8.190,00
	47.190,00
	

	3.1.1.
	Studii de teren
	14.000,00
	2.940,00
	16.940,00
	

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.3.
	Alte studii specifice
	25.000,00
	5.250,00
	30.250,00
	

	3.2.
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 
	5.000,00
	1.050,00
	6.050,00
	

	3.3.
	Expertiza tehnica
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00
	

	3.4.
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.5.
	Proiectare
	319.000,00
	66.990,00
	385.990,00
	

	3.5.1.
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.5.3.
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	79.000,00
	16.590,00
	95.590,00
	

	3.5.4.
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor
	5.000,00
	1.050,00
	6.050,00
	

	3.5.5.
	Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00
	

	3.5.6.
	Proiect tehnic si detalii de executie
	225.000,00
	47.250,00
	272.250,00
	

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.7.
	Consultanta
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.7.1.
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.7.2.
	Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.8.
	Asistenta tehnica
	228.500,00
	47.985,00
	276.485,00
	

	3.8.1.
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	35.000,00
	7.350,00
	42.350,00
	

	3.8.1.1.
	pe perioada executiei 
	25.000,00
	5.250,00
	30.250,00
	

	3.8.1.2.
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
	10.000,00
	2.100,00
	12.100,00
	

	3.8.2.
	Diriginte de santier
	185.000,00
	38.850,00
	223.850,00
	

	3.8.3.
	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
	8.500,00
	1.785,00
	10.285,00
	

	Total capitol 3
	601.500,00
	126.315,00
	727.815,00
	

	1) Devizul general este parte componentă a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
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	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	lei 
	lei 
	lei
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
	

	
	

	4.1.
	Constructii si instalatii
	2.223.546,32
	466.944,73
	2.690.491,05
	

	4.1.1.
	Corp stradal
	854.346,27
	179.412,72
	1.033.758,99
	

	4.1.2.
	Canalizatie fibra optica
	141.893,40
	29.797,61
	171.691,01
	

	4.1.3.
	Iluminat stradal
	150.922,95
	31.693,82
	182.616,77
	

	4.1.4.
	Retea de alimentare cu apa
	676.503,72
	142.065,78
	818.569,50
	

	4.1.5.
	Retea de canalizare menajera
	216.513,84
	45.467,91
	261.981,75
	

	4.1.6.
	Retea de canalizare pluviala
	183.366,14
	38.506,89
	221.873,03
	

	4.2.
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.5.
	Dotari
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.6.
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Total capitol 4
	2.223.546,32
	466.944,73
	2.690.491,05
	

	CAPITOL 5 Alte cheltuieli 
	

	
	

	5.1.
	Organizare de santier
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.1.
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizarii de santier
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2.
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	29.684,01
	0,00
	29.684,01
	

	5.2.1.
	Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2.2.
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
	13.492,73
	 
	13.492,73
	

	5.2.3.
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 
	2.698,55
	 
	2.698,55
	

	5.2.4.
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	13.492,73
	 
	13.492,73
	

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare
	0,00
	 
	0,00
	

	5.3.
	Cheltuieli diverse si neprevazute 20%
	649.209,26
	136.333,95
	785.543,21
	

	5.4.
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Total capitol 5
	678.893,27
	136.333,95
	815.227,22
	

	CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
	

	
	

	6.1.
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Total capitol 6
	0,00
	0,00
	0,00
	

	CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret
	

	
	

	7.1.
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+ 3.7+3.8+4+5.1.1)
	825.011,58
	173.252,43
	998.264,01
	

	7.2.
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 5% din C+M
	134.927,32
	28.334,74
	163.262,05
	

	Total capitol 7
	959.938,90
	201.587,17
	1.161.526,06
	

	TOTAL GENERAL
	8.438.878,49
	1.765.930,84
	10.204.809,33
	

	din care C + M ( 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1 )
	2.698.546,32
	476.184,73
	2.743.731,05
	



         *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute  de art. 129, art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

