# Nr. _______ din ________.2026	   		                     (nu produce efecte juridice)*

Inițiator

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

REFERAT DE APROBARE

a  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru  investiția  „SF cu elemente DALI pentru acces Poarta de Nord și food court Bulevardul Cetății”

În urma unor lucrări de reamenajare și conservare realizate în ultimul deceniu, Cetatea Medievală din Târgu Mureș, a devenit un centru de cultură, de odihnă și de agrement. Este o zonă preferată a populației, dar întreținerea și atractivitatea zonei trebuie asigurate, chiar ridicate. Acest demers se poate atinge prin noi obiective și programe, care să diversifice oferta culturală, educațională și o distracție pentru localnici și pentru turiști.

Principalul obiectiv al acestui proiect este regularizarea laturii de nord a Cetății prin înălțarea zidului. Astfel avem scenariul 1a în care se prevede înălțarea zidului până la cota existență pe partea vestică a zidului existent și protejarea acestuia pe partea superioară. În scenariul 1b se prevede înălțarea zidului până la cota tronsoanelor aferente de ziduri, latura vest respectiv est, protejarea la partea superioară și realizarea porții de acces.

Indiferent de scenariul adoptat se mai propune fabricarea și amplasarea a 12 construcții demontabile destinate activităților comerciale pe Piațeta Cetății precum și amplasarea ”Lucrării artistice 3D aniversare 400 ani Târgu Mureș oraș liber” în zona în care în prezent există rulotele/containerele de alimentație publică.

Pentru realizarea investiției sunt propuse două scenarii – scenariul 1a în care se prevede înălțarea zidului până la cota existență pe partea vestică a zidului existent și protejarea acestuia pe partea superioară la ce se adaugă construcția a 12 căsuțe din lemn și amplasarea ”Lucrării artistice 3D aniversare 400 ani Târgu Mureș oraș liber”. Costurile pentru primul scenariu se ridică la suma de 7.396.782,22 lei (fără TVA). Pentru scenariul doi, costurile se ridică la suma de   10.348.138,31 lei  (fără TVA).

Comparând costurile celor două scenarii, dar acceptând și anumite reguli cu privire la monumentele istorice, propunem înălțarea zidului până la cota existență pe partea vestică a zidului existent și protejarea acestuia pe partea superioară, având costurile de investiție mai mici.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru  investiția  „SF cu elemente DALI pentru acces Poarta de Nord și food court Bulevardul Cetății”.

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 7.396.782,22 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.542.120,19 lei, din care C+M  4.777.526,50 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.003.280,57 lei.

Obiectivul investiției constă în următoarele:

Înălțarea zidului până la cota existentă pe partea vestică a zidului existent și protejarea acestuia pe partea superioară.

Construirea și amplasarea a 12 căsuțe fără fundații, direct pe trotuar, prin intermediul pieselor de egalizare a denivelărilor, confecționate din beton. Căsuțele vor fi realizate cu o structură alcătuită din cadru de metal din țevi rectangulare și lemn. Proiectul vizează relocarea utilităților (electricitate, apă și canalizare) din proximitatea zidului Cetății, pentru a permite restaurarea șanțului de apărare.

Amplasarea obiectului de artă existent ”Lucrare artistice 3D aniversare 400 ani Târgu Mureș oraș liber” în zona în care în prezent există rulotele/containerele de alimentație publică, după obținerea avizului în baza prevederilor Legii nr.120/2006 de la Direcția Județeană pentru Cultură.

Atașăm avizul nr.373/M/2025 emis de către Ministerul Culturii – Direcția Patrimoniu Cultural precum și planșa actualizată pentru specialitatea instalații cu implicarea specialiștilor atestați MC pentru acest domeniu. Se vor respecta toate condițiile menționate în aviz.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru  investiția  „SF cu elemente DALI pentru acces Poarta de Nord și food court Bulevardul Cetății”.

Director C.C.A.A.							   Director Adjunct

Nagy Botond							Șagău Zenovia-Maria

Viză juridică